**ОТЧЕТ**

**о реализации инициативного проекта в**

**2022 г**

1. Наименование Проекта: Ремонт здания для культурно-досугового центра по ул.Набережная, 10 в с.Хорошее Карасукского района Новосибирской области

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Хорошинский сельсовет Карасукского района Новосибирской области

Населенный пункт с.Хорошее

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | План | Факт |
| 1 | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 892186.80 | 887 815.85 |
| 2 | Финансовое обеспечение, всего: | 874186.80 | 869 815. 85 |
| 2.1 | средства Субсидии | 640 000.00 | 636 799.99 |
| 2.2 | средства бюджета поселения | 150186.80 | 149 435.86 |
| 2.3 | инициативные платежи, всего: | 84 000.00 | 83 580.00 |
| 2.3.1 | денежные средства граждан | 84 000.00 | 83 580.00 |
| 2.3.2 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего: | 18 000.00 | 18 000.00 |
| 3.1 | вклад жителей поселения | 18 000.00 | 18 000.00 |
| 3.2 | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 0.00 | 0.00 |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 2 (два).

После проведения конкурсных процедур образовалась экономия денежных средств в сумме (руб.):

Всего- 4370.95

-субсидия из областного бюджета Новосибирской области- 3200.01

- средства бюджета поселения – 750.94

-инициативные платежи(денежные средства граждан)-420.00

5.В результате реализации проекта были проведены работы по замене кровли из профилированного листа, установкевходных дверей, замене электропроводки и установке люминесцентных светильников.

Жители с. Хорошее приняли активное участие в добровольных работах при реализации проекта. Провели демонтаж стен и вынесли мусор из здания после работ, грузили обломки шифера после демонтажа кровли.







