ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

по состоянию на «14» июня  2023 г.

1. Наименование Проекта: Ремонт  здания для  культурно-досугового центра по ул.Набережная, 10 в с.Хорошее Карасукского района Новосибирской области

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Хорошинский сельсовет  Карасукского района Новосибирской области

Населенный пункт с.Хорошее

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

| № п/п | Наименование | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 1965957,84 | 1466508,76 |
| 2 | Финансовое обеспечение, всего: | 1920957,84 | 1421508,76 |
| 2.1 | средства Субсидии | 1420 000,00 | 1050799,97 |
| 2.2 | средства бюджета поселения | 340957,84 | 252308,79 |
| 2.3 | инициативные платежи, всего: | 160000,00 | 118400,00 |
| 2.3.1 | денежные средства граждан | 160000,00 | 118400,00 |
| 2.3.2 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего: | 45000,00 | 45000,00 |
| 3.1 | вклад жителей поселения | 45000,00 | 45000,00 |
| 3.2 | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 0,00 | 0,00 |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта:  __3___

По результатам проведения итогов определения подрядчика победителем аукциона признался ООО «Карасукский РСУ».

5.Жители с. Хорошее приняли активное  участие в добровольных  работах при реализации проекта. Провели демонтаж отопления, разбор деревянных стен и  вынесли мусор из здания  после работ.

ООО «Карасукский РСУ» выполнил работы по укладке плитки на пол, установили стальные двери для аварийного выхода, провели монтаж  и установку радиаторов отопления, устройство подвесных потолков  из гипсокартоновых листов.